Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Tema Nº1:

Gestión de Proyectos

Indicador de logro Nº1:

Identifica el enfoque de gestión de proyectos predictivo o ágil logrando conocer la problemática del cliente para elaborar el díagrama persona

Desarrollo de Sistemas de Información

Bodega Byte

FPIPS - 101 Ficha de Proyecto

Versión 1.0 Agosto del 2021 – II

| Número | Apellidos y Nombres |
| --- | --- |
| 1 | Zuñiga Fernandez Jim |
| 2 | Roman Fernández Kristian |
| 3 | Garcia Cano Luis Angel |

ÍNDICE

- HISTORIAL DEL DOCUMENTO	4

- FICHA PARA LA CARTERA DE PROYECTOS	4

  - Código del Proyecto	4

  - Nombre del Proyecto	4

  - Descripción	4

  - Dirección / Áreas involucrados	4

  - Objetivos Estratégicos	4

  - Beneficios Esperados	4

  - Supuestos y premisas	6

  - Restricciones	6

  - Costos y Recursos estimados	6

  - Riesgos iniciales	6

  - Prioridad	6

  - Tiempos iniciales	7

  - Gestor del proyecto	7

  - Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas	7

- HISTORIAL DEL DOCUMENTO

| Información del Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observaciones | Modificado por… | Fecha |

# FICHA PARA LA CARTERA DE PROYECTOS

# Código del Proyecto

BBYTE-2025-DSI01

# Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión para Bodega Byte

# Descripción

El proyecto “Bodega Byte” consiste en el desarrollo de un sistema de información para la gestión integral de bodegas. El sistema permitirá controlar ventas, inventario, compras y caja, además de integrar pagos digitales (Yape, Plin, tarjetas), con el objetivo de optimizar los procesos del negocio y apoyar su formalización mediante herramientas tecnológicas accesibles.

# Dirección / Áreas involucrados

Área de Ventas

Área de Compras

Área de Administración

# Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Digitalizar la gestión de las bodegas mediante un sistema simple y accesible. |
| 2 | Reducir pérdidas por errores manuales en inventario y caja |
| 3 | Promover el uso de pagos digitales para mejorar la competitividad del negocio. |

# Beneficios Esperados

| Beneficio Cuantitativo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Aumento del 30% en eficiencia de control de ventas e inventario. |
| 2 | Reducción del 25% en errores de registro manual. |
| 3 | Incremento del 20% en volumen de ventas por aceptar pagos digitales. |
| Beneficio Cualitativo | Descripción |
| 1 | Mayor confianza del cliente al tener stock y pagos seguros. |
| 2 | Formalización del negocio con apoyo tecnológico. |
| 3 | Mejora en la toma de decisiones gracias a reportes automáticos. |

# Supuestos y premisas

| Supuestos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Los usuarios contarán con una computadora o laptop para acceder al sistema. |
| 2 | Se dispondrá de una conexión a Internet estable para ejecutar funciones como consulta y actualización de datos. |
| 3 | Los dueños de bodegas mostrarán disposición para capacitarse en el uso del sistema. |
| Premisa | Descripción |
| 1 | El sistema será desarrollado utilizando el lenguaje Python y PyQt5 para la interfaz gráfica. |
| 2 | La información será almacenada en la nube. |
| 3 | El sistema cumplirá con normas de protección de datos personales. |

# Restricciones

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El sistema no podrá utilizarse en dispositivos móviles; su funcionamiento estará limitado únicamente a computadoras o laptops. |
| 2 | El sistema deberá cumplir con la normativa peruana relacionada a facturación electrónica y emisión de comprobantes. |
| 3 | El desarrollo del proyecto no deberá exceder el presupuesto asignado para recursos tecnológicos, software y mano de obra. |

# Costos y Recursos estimados

|  | Cantidad (Hora) | Costo (x Hora) | Subtotal | Numero de Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Gestión del Proyecto | 60 | 25 | 1500 | 3 | 1500 |
| Luis García Cano | 60 | 25 | 1500 | 3 | 1500 |
| Kristian Roman Fernandez | 120 | 20 | 2400 | 3 | 2400 |
| Jim Zuñiga Fernandez | 120 | 20 | 2400 | 3 | 2400 |
| 2.- Hardware | - | - | - | - | - |
| PC de desarrollo | 3 | 1200 | 3600 | 3 | 3600 |
| Servidores | 1 | 1800 | 1800 | 3 | 1800 |
| 3.- Software | - | - | - | - | - |
| Python | - | - | 350 | 3 | 350 |
| 4.- Pruebas | 80 | 18 | 1440 | 3 | 1440 |
| 5.- Capacitación | 25 | 20 | 500 | 3 | 500 |
| Total de costo estimado | - | - | - |  | 15,790 |

# Riesgos iniciales

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Falta de capacitación o resistencia al cambio por parte de los bodegueros. |
| 2 | Problemas técnicos o de conectividad con internet. |
| 3 | Pérdida de datos por mal uso del sistema o falta de copias de seguridad. |

# Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad con una X>

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

# Tiempos iniciales

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15/09/2025 | Inicio de levantamiento de requerimientos. |
| 2 | 29/09/2025 | Desarrollo y pruebas del sistema. |
| 3 | 06/10/2025 | Capacitación e implementación piloto. |

# Gestor del proyecto

Luis García Cano

# Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas

| Funcionario | Área | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Jim Zuñiga Fernandez | Administración | Analista y encargado de control financiero |
| Kristian Roman Fernández | Base de Datos | Diseñador y administrador de BD |
| Luis Angel García Cano | Desarrollo | Programador y líder del proyecto |